| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Điện Biên, ngày tháng 5 năm 2018 |

DỰ THẢO

### KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020’’;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số   /TTr-STTTT ngày    /    /2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

2. Phát triển hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên cơ sở hiện trạng, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung hiện đại hóa trang thiết bị, xây dựng nội dung chương trình phù hợp đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân địa phương; đặc biệt là người dân vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, ứng dụng số hóa trong sản xuất, lưu trữ và truyền dẫn các chương trình phát thanh của hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

3. Việc tổ chức Kế hoạch phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020

1. 100% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa sản xuất chương trình phát thanh.

2. 100% người làm việc tại cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

3. 100% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện duy trì tốt hệ thống truyền thanh không dây.

4. 40% cơ sở truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp được sóng của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

5. Nâng cấp các trạm phát sóng truyền thanh - truyền hình cấp huyện và trạm phát lại truyền thanh, truyền hình tại các xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 (Nội dung số 8 - Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

a) Nội dung: Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức của các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng

a) Nội dung:

- Đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh số của truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

- Đầu tư thiết bị lưu trữ số để phục vụ công tác thống kê, khai thác lại tin, bài, chương trình đã phát; tập trung đầu tư, nâng cấp Đài Truyền thanh – Truyền hình cho các huyện vùng cao, vùng xa, biên giới.

- Đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin, số hóa vào truyền dẫn phát thanh. Các trạm phát lại truyền hình thực hiện duy trì hoạt động tiếp sóng phát lại chương trình truyền hình của đài trung ương và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cho đến khi tỉnh hoàn thành lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất theo quy định.

b) Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án, trình các cơ quan liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong Quý IV năm 2018.

3. Nâng cao chất lượng nội dung chương trình

a) Nội dung

- Bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phản ánh kip thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, cơ sở với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn.

- Bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào tình hình thực tế tại địa phương với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn các chương trình phát thanh; xây dựng cơ chế thu nhận và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một cách nhanh chóng, chính xác.

b) Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Sắp xếp, sáp nhập cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn

a) Nội dung: Thực hiện sắp xếp, sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã theo tinh thần Nghị Quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ xây dựng Đề án, trình UBND tỉnh trong Quý I năm 2019.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Việc sáp nhập phải được thực hiện hoàn thành trước Quý III năm 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự toán kinh phí triển khai các nhiệm vụ được giao, trình Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước Quý III năm 2018.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan chủ trì hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Hằng năm tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tổ chức tuyên truyền chủ trương của Trung ương, của tỉnh về việc sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện với đơn vị sự nghiệp khác.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai phương án sáp nhập sau khi được UBND tỉnh ban hành Đề án, phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sau sáp nhập.

-  Xây dựng Kế hoạch tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho viên chức Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện.

2. Sở Nội vụ

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh phương án tinh giảm biên chế, tổ chức cơ cấu các đơn vị sự nghiệp các huyện sau khi sáp nhập với Đài Truyền thanh - Truyền hình đảm bảo không làm ảnh hưởng đến đời sống người lao động.

Đề xuất các chính sách cho viên chức, người lao động sau khi sáp nhập đảm bảo quyền lợi theo quy định hiện hành.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức sắp xếp, sáp nhập Đài truyền thanh – Truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán triển khai các nhiệm vụ được giao; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai phương án đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng chương trình sản xuất ở địa phương của Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai việc sáp nhập.

- Xây dựng phương án đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng đảm bảo hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

- Hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Cục Thông tin cơ sở (Bộ TTTT); - TT. Tỉnh ủy (b/c); - TT. HĐND tỉnh; - L/đ UBND tỉnh; - Các Sở Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, TT&TT, Đài PTTH tỉnh; - UBND các huyện, tx, tp; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |